Phần 1 – Phân tích :

- Tính Planning Capacity

Tú – 10 * 6 – 6 = 54 giờ

Vy – 10 * 6 = 60 giờ

Khoa – 9 * 6 – 4 = 50 giờ

Hà – (10 - 2) * 6 = 48 giờ

Tổng 212 giờ

Khoảng Velocity trung bình : (18 + 20 + 19 + 15) / 4 = 18 SP

Phần 2 : Thiết kế :

- Sprint Goal

Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi bằng RikkeiPay ổn định và nhận lại tiền vào ví khi chuyến bị hủy, tăng sự tin tưởng khi sử dụng ví

- PBI

Dựa vào Product Backlog chọn các mục sau :

1Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay

2Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy

3Xem số dư và lịch sử giao dịch ví

Các PBI không được chọn :

Gửi Short Message Service (SMS) khi tài xế sắp đến

- Lý do : Chưa ký hợp đồng với nhà cung cấp SMS

Giao diện chủ đề Tết

- Lý do : Không trực tiếp phục vụ Sprint Goal

Chat với tài xế

- Lý do : Không phục vụ mục tiêu thanh toán và hoàn tiền trong Sprint này

Phần 3 : Phân rã

Task 1 : Xây dựng API hoàn tiền khi chuyến xe bị hủy

Đầu ra kiểm chứng được : API hoạt động đúng với trạng thái chuyến xe

Task 2 : Cập nhật số dư và lưu lịch sử giao dịch hoàn tiền

Đầu ra kiểm chứng được : Số dư cộng lại đúng số tiền đã hoàn , các giao dịch hoàn tiền được lưu trong CSDL

Task 3 : Viết kiểm thử và tích hợp chức năng hoàn tiền

Đầu ra kiểm chứng được : Test xác nhận hoàn tiền đúng , không hoàn nhiều lần khi có nhiều yêu cầu hoàn